공  사  도  급  계  약  서

(주)대성물산(이하 '도급인')과 (주)대성종합건설(이하 '수급인')은 다음과 같이 공사도급계약을 체결한다.

| 계약번호 | DS-2023-SP-DC-001 | 계약일자 | 2023년 03월 15일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 송파 아파트 신축공사 |  |  |
| 공사위치 | 서울시 송파구 오금동 000번지 |  |  |
| 도급인 | (주)대성물산 주택사업부 | 수급인 | (주)대성종합건설 |
| 공사기간 | 2023.03.20 ~ 2025.08.31 | 계약보증금 | 계약금액의 10% |
| 계약금액(VAT별도) | 금 일금이백팔십오억원정 (₩28,500,000,000) |  |  |

제1조 (계약의 목적)

도급인은 수급인에게 상기 공사(이하 '본 공사')를 도급하고, 수급인은 본 계약서, 설계도면, 시방서 및 관계법령에 따라 이를 성실히 시공하여 도급인에게 인도하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (계약금액 및 내역)

① 계약금액은 금 이백팔십오억원정(₩28,500,000,000, 부가세 별도)으로 한다.

② 주요 자재 계약단가는 다음과 같으며, 조달청 나라장터 2023년 1분기 공시단가를 기준으로 협의·결정되었다.

- 철근 SD400 D10~D25: 980,000원/ton (조달청 공시 1,020,000원/ton)

- 철근 SD500 D29~D35: 1,020,000원/ton (조달청 공시 1,060,000원/ton)

- 레미콘 25MPa: 93,000원/㎥ (조달청 공시 98,000원/㎥)

- 합판(내수, 12T): 31,000원/매 (조달청 공시 32,800원/매)

- 우레탄방수재(우레탄): 4,750원/kg (조달청 공시 5,000원/kg)

③ 계약금액에는 공사에 필요한 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤이 포함되어 있다.

제3조 (공사기간)

① 수급인은 2023년 3월 20일에 착공하여 2025년 8월 31일까지 준공하여야 한다.

② 천재지변, 도급인의 귀책사유 또는 쌍방이 합의한 경우에는 공사기간을 연장할 수 있다.

③ 수급인이 정당한 사유 없이 공사기간을 지체한 경우, 지체 1일당 계약금액의 0.1%에 해당하는 지체상금을 납부하여야 한다.

제4조 (대금지급)

① 선급금: 계약 체결 후 14일 이내에 계약금액의 20%를 지급한다.

② 기성금: 매월 25일에 기성고를 산정하여 익월 15일에 지급한다.

③ 잔금: 준공 검사에 합격하고 관련 서류 제출 완료 후 30일 이내에 지급한다.

④ 대금 지급 시 계산서 발행이 선행되어야 하며, 부가가치세는 별도로 지급한다.

제5조 (시황성 자재 정산)

① 철근, H형강 등 시황성 자재는 공사 착공 후 해당 자재 투입 시점의 조달청 공시단가를 적용하여 정산할 수 있다.

② 계약 시점 대비 단가 변동이 ±10%를 초과하는 경우 도급인과 수급인이 협의하여 계약금액을 조정한다.

③ 시황성 자재의 품목 및 정산 기준은 [별첨 1. 시황성 자재 목록]에 따른다.

제6조 (계약보증)

① 수급인은 계약 체결 즉시 계약금액의 10%에 해당하는 계약보증금을 납부하거나 이행보증보험증권을 제출하여야 한다.

② 수급인의 귀책사유로 계약이 해제 또는 해지되는 경우 계약보증금은 도급인에게 귀속된다.

제7조 (설계변경 및 계약금액 조정)

① 도급인의 지시 또는 현장 여건에 따라 설계변경이 필요한 경우 쌍방 협의를 통해 계약금액을 조정한다.

② 물가변동(에스컬레이션)으로 인한 계약금액 조정은 계약 체결일로부터 90일 이후, 물가변동률이 3% 이상인 경우에 한하여 청구할 수 있다.

제8조 (품질관리 및 안전)

① 수급인은 관련 법령 및 발주처 기준에 따라 품질관리계획서를 제출하고 이를 이행하여야 한다.

② 수급인은 안전관리계획서를 수립하고, 현장 내 안전사고 발생 시 즉시 도급인에게 통보하여야 한다.

③ 수급인은 산업안전보건법에 따른 안전관리비를 별도 계상하여 집행하여야 한다.

제9조 (하자보수)

① 수급인은 준공 인수일로부터 3년간 하자보수 의무를 진다. 단, 구조체 및 방수공사의 하자보수 기간은 10년으로 한다.

② 수급인은 하자보수보증금으로 계약금액의 3%를 납부하거나 하자보수보증보험증권을 제출하여야 한다.

제10조 (분쟁해결)

① 본 계약에 관한 분쟁은 우선 당사자 간 협의에 의하여 해결한다.

② 협의로 해결되지 아니하는 경우 건설산업기본법에 따른 건설분쟁조정위원회의 조정 또는 법원의 판결에 의한다.

③ 본 계약에 관한 소송의 관할 법원은 서울중앙지방법원으로 한다.

이 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

2023년  03월  15일

| 도 급 인 | (주)대성물산 주택사업부장 홍길동 (인) | 수 급 인 | (주)대성종합건설 대표이사 김대건 (인) |
| --- | --- | --- | --- |